## Slide 1: Projektskizze der Gruppe CCTD
Cube Circle Tower Defense

## Slide 2: Idee (1)
  Ein Towerdefense
    Gegnerflut
    Türme
    Upgrades für Türme

## Slide 3: Idee (2)

## Slide 4: Idee (3)
  Ziel
    Gegnerflut aufhalten
    Überleben als Team
    Nicht zu viele Gegner dürfen auf einmal leben
    Wer nicht stark genug ist verliert den Anschluss

## Slide 5: Anforderung
Singleplayer + Multiplayer
Teamwork
Player Kamera
Simpler Chat

## Slide 6: Ressourcen
600 Mannstunden (Verteilt auf 5 Personen)
Eclipse mit Maven
- Dokumentation
SVN

## Slide 7: Risiken
Es gibt schon viele Towerdefense Games
Gewaltige Kosten
Projektumfang zu gross
Personal Ausfall
Hardware Ausfall

## Slide 8: Grobplanung
Zwei wöchige Iterationsphasen
  Eine Iteration Inception
  Zwei Iterationen Elaboration
  Zwei Iterationen Construction
  Eine Iteration Transition

## Slide 9: Kundennutzen
Spass
Teamplay

## Slide 10: Wirtschaftlichkeit
Verkaufen, direkt Vertreiben oder eigene Gameplatform
Werbebanner
Zielmarkt: Jugendliche und junge Erwachsene
Verbreitung: Mund zu Mund Propaganda

## Slide 11
RUN you fools!!