## Slide 1: Projektspezifikation der Gruppe CCTD
Cube Circle Tower Defense

## Slide 2: Usecases (1)
Spiel starten
Turm bauen
Turm upgraden
  Selbst upgraden
  Team upgraden
Geld verschenken
Chatten

## Slide 3: Usecases (2)
  Optionen anpassen
Spiel beitreten
Spiel beenden
Spiel hosten

## Slide 4: Zusätzliche Spezifikationen
Realtime Spiel
Spieler Focus (Spieler Kamera)
Design des Interfaces
Opensource

## Slide 5: Logische Architektur

## Slide 6: Domain Model

## Slide 7: System Sequenzdiagram
Start Game UseCase
  StartGame
  SingleplayerGame
  MultiplayerGame
  HostGame
  SearchGames
  SelectGame

## Slide 8: Systemoperationen (1)
Gemäss Buch

## Slide 9: Systemoperationen (2)
Gemäss Buch

## Slide 10: Projekt Management (1)
Chart: Aufwände pro Iteration (2 Wochen)
| Iteration 1 | Iteration 2 | Iteration 3 | Iteration 4 | Iteration 5 | Iteration 6
Series 1 | 33 | 30 | 73 | 95 | 100 | 100

## Slide 11: Projekt Management (1)
Chart: Aufwände pro Kalenderwoche
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Total | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 36.5 | 36.5 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 50
Pro Person | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 7.3 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10

## Slide 12: Projekt Management (3)
Fazit:
  Aufwandschätzung wird runter korrigiert auf 450 Stunden
  Ein paar Tasks wurden am Start des Projekts nicht durchgeführt, was zu erhöhtem Aufwand am Schluss des Projekts führen wird.

## Slide 13: Schlusswort